一麦瑜伽老师工作台

项目架构书

产品架构 · 业务闭环 · 权限机制 · 数据与AI · 技术实施

| 项目名称 | 一麦瑜伽老师工作台 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 项目定位 | 一麦双店内部经营与服务执行工作台 |
| 编制日期 | 2026年8月25日 |
| 文档状态 | 立项与产品原型基线 |

本文件基于《经营助手小程序功能拆解与 PHP 重建报告》重构，重点不是复制外部产品，而是建立符合一麦真实经营链路的内部工作台。

# 0. 项目结论

我判断 这个项目值得做，但不能按“通用经营助手 SaaS”照搬。对一麦最有价值的不是多做几个 AI 生成按钮，而是把老师每天必须完成的客户承接、体验成交、会员服务、训练反馈、续费预警和店长检查放进一个闭环。内容生成、谈单页和知识问答是效率工具，客户经营闭环才是主系统。

本项目定义为：

面向一麦老师、店长和老板的双店内部工作台

老师在一个入口完成“今天做什么、跟谁、怎么跟、跟完怎么反馈”；店长能分任务、查过程、做审批、暂停客资；老板看到双店关键断点和需拍板事项。

| 优先级 | 建设内容 | 经营价值 |
| --- | --- | --- |
| 主系统 | 今日任务、客户经营池、体验/成交/会员维护、跟进记录、预警、审批 | 直接帮助成交、交付和管理 |
| 效率层 | 谈单展示页、朋友圈/小红书助手、训练建议草稿 | 降低老师执行门槛，提高内容和服务效率 |
| 知识层 | 一麦制度/SOP/产品/话术知识库与有来源问答 | 统一口径，减少反复培训 |
| 数据层 | KeepYoga只读同步、经营台账、任务与结果数据 | 让每日动作基于真实客户与预约数据 |
| 后续层 | 入场登记、课程活动、经营分析增强 | 主闭环稳定后再扩展 |

# 1. 项目目标与边界

## 1.1 建设目标

成交：把新客留资、预约、到店、体验、跟进、成交、移交串成可追踪流程。

交付：把会员目标、训练记录、阶段反馈、风险提醒、复评节点和续费窗口串起来。

管理：让任务有负责人、截止时间、过程反馈和验收结果，店长能检查，老板只看异常与决策。

提效：老师可快速调用合规话术、谈单资料、社交内容和训练建议草稿。

沉淀：把客户经营动作、服务记录、内容资产和一麦知识形成可复用数据。

## 1.2 明确不做

第一期不做面向外部场馆售卖的多租户 SaaS，不建设套餐计费、分销、发票等平台能力。

不替代 KeepYoga 作为约课、卡项、合同和核心业务数据的写入系统；首期只读同步或导入。

不让 AI 自动对外发送朋友圈、小红书、客户消息或训练计划；全部由老师审核确认。

不把健康信息生成医疗诊断、治疗建议或效果承诺。

不在第一期同时重建完整课程支付、复杂知识图谱和全量 BI。

架构原则 一麦只有双店，首期采用“单组织、多门店、模块化单体”。不要为了想象中的全国 SaaS 提前承担多租户、微服务和复杂计费成本。

# 2. 用户角色与权限架构

| 角色 | 核心职责 | 默认数据范围 | 关键权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南哥/老板 | 看双店结果、异常、审批与决策 | 双店全部经营数据 | 全局看板、审批、配置、审计；核心业务仍保持只读/谨慎写入 |
| 品牌主理人 | 审核品牌内容、产品口径、重点客户体验 | 授权的双店内容与客户信息 | 内容审核、品牌资料、老师内容指导；不默认代团队发送 |
| 店长 | 分任务、查过程、客户分配、成交与会员闭环 | 本门店；授权时可跨店协作 | 安排任务、过程检查、特殊价格初审/提报、暂停客资、复盘 |
| 全职教销老师 | 承接客资、体验、成交、持续维护 | 本人归属客户 + 授权协作客户 | 跟进、反馈、谈单、内容生成、训练服务草稿 |
| 专职/兼职授课老师 | 授课、记录课堂与训练反馈 | 本人授课会员的必要最小信息 | 课程服务记录、训练反馈；默认不看成交金额和完整客资 |
| 运营/新媒体 | 公域留资、内容协同、首轮沟通 | 前端客资及授权内容 | 录入线索、分配前状态、内容素材；成交后按规则移交 |
| 系统管理员 | 账号、权限、字典与故障处理 | 技术必要范围 | 配置与审计；敏感客户内容查看需额外授权 |

## 2.1 三条硬机制必须产品化

| 机制 | 系统实现 | 不可绕过的验收 |
| --- | --- | --- |
| 特殊价格必须审批 | 报价低于标准价或使用特殊权益时自动创建审批单；未通过不能标记成交 | 成交记录必须关联批准单号、批准人和时间 |
| 所属老师全流程闭环 | 每名客户有唯一当前服务老师；阶段动作、下一步和超期状态可追踪 | 任何在跟客户必须有负责人、下次动作和时间 |
| 店长管理权 | 店长可分派任务、检查记录、退回整改、暂停/恢复老师客资 | 操作留痕；暂停后不再自动分配新客资 |

## 2.2 数据权限原则

按“组织—门店—角色—对象归属—字段敏感级别”五层判断，不仅靠菜单隐藏。

会员体测、身体风险、照片和私聊摘要按敏感字段控制；授课老师只看完成服务所需信息。

跨店协作要有明确授权和结束时间；离职/停用账号立即收回权限。

所有查看原图、导出、审批、改归属、暂停客资等高影响动作写入审计日志。

# 3. 产品信息架构

| 一级入口 | 二级模块 | 用户得到的结果 |
| --- | --- | --- |
| 今日 | 今日重点、待跟进、待反馈、待审批、风险提醒 | 老师打开即知道今天先做什么 |
| 客户 | 新客资、体验客户、在籍会员、客户详情、跟进记录 | 从留资到续费的完整客户视图 |
| 工具 | 谈单页、朋友圈、小红书、训练计划草稿、话术助手 | 快速拿到可编辑、可使用的成品 |
| 任务 | 我的任务、店长分派、过程反馈、验收、逾期 | 把管理要求变成可检查动作 |
| 知识 | 产品、价格权益、SOP、销售话术、课程/教培、制度问答 | 统一口径且答案可追溯 |
| 数据 | 个人执行、门店经营、双店总览、异常清单 | 按角色看到结果，不制造无用报表 |
| 我的 | 身份、人设、专业档案、通知、权限、隐私设置 | 维护个人和工作配置 |

首页铁律 老师首页不是宣传门户，也不是功能九宫格。首页必须按 P0/P1/P2 排出真实经营对象：谁快到期、谁预约未到、谁体验后未跟、谁30天未到店、哪项任务今天必须反馈。

# 4. 核心业务闭环

## 4.1 新客成交闭环

留资/自然到店 → 门店确认 → 客资分配 → 预约 → 到店 → 体验 → 跟进 → 报价/审批 → 成交 → 移交在籍会员

| 节点 | 责任人 | 系统动作 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 留资 | 新媒体/首接老师 | 记录来源、门店、联系方式、意向 | 信息可联系且来源明确 |
| 分配 | 系统/店长 | 按目标门店客资轮次；自然到店按首接归属 | 生成服务老师与首个跟进时限 |
| 预约 | 服务老师 | 登记预约时间、课程、目标、到店准备 | 预约确认并有提醒 |
| 体验 | 服务老师/主教练 | 记录到店、需求、体验反馈和下一步 | 离店前明确下次沟通节点 |
| 跟进 | 服务老师 | 使用话术、记录结果、异议、下次动作 | 不能只写“已联系” |
| 报价成交 | 服务老师+店长 | 标准价直接推进；特殊价走审批 | 订单/合同在原系统完成，工作台记录结果 |
| 移交 | 服务老师+店长 | 成交客户进入在籍会员经营链路 | 店长确认接收，服务责任不断档 |

## 4.2 在籍会员服务与续费闭环

成交接收 → 目标建档 → 排课/到店 → 训练反馈 → 阶段复评 → 低频/临期预警 → 续费/转介绍 → 持续维护

会员经营判断必须按手机号聚合全部卡项，不能因一张过期卡把客户整体判成过期。

每次服务留下“本次完成、客户反馈、下次重点”；私教/重点会员建立阶段复评。

临期、余次不足、30/90天未到店、预约取消、体验后未跟等预警必须落到具体责任人。

续费不是临期才触发；系统结合目标进展、到店频次、剩余资产和客户反馈生成建议动作。

## 4.3 任务管理闭环

数据触发/店长下达 → 责任人接收 → 标准动作 → 过程反馈 → 店长验收 → 复盘/下次动作

不合格反馈 “已联系、客户没回、继续跟进”不算闭环。最少要记录联系渠道、客户原话/核心状态、当前判断、下次动作和明确时间。

# 5. 功能模块架构

## 5.1 今日工作台（P0）

| 功能 | 详细内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 今日重点 | 系统按真实数据生成任务，显示客户、原因、标准动作、验收标准 | P0 |
| 待跟进 | 新留资、预约确认、体验后、报价后、续费窗口、低活跃 | P0 |
| 待反馈 | 上课后反馈、任务过程反馈、店长退回项 | P0 |
| 待审批 | 特殊价格、跨店协作、敏感资料导出等 | P0 |
| 风险提醒 | 逾期任务、客户无负责人、长时间无下次动作、卡项临期 | P0 |
| 快捷入口 | 新增客资、写跟进、生成话术、训练反馈 | P0 |

## 5.2 客户经营中心（P0）

| 对象 | 关键字段/能力 | 核心规则 |
| --- | --- | --- |
| 新客资 | 来源、目标门店、需求、服务老师、首次响应、预约、状态 | 按门店轮次/首接归属；暂停客资老师不参与分配 |
| 体验客户 | 体验课、到店、主教练、需求诊断、异议、报价、跟进 | 体验后必须生成下次动作 |
| 在籍会员 | 全部卡项汇总、主经营卡、余次/余额、到店、预约、目标、维护 | 手机号聚合，区分服务老师与主教练 |
| 客户详情 | 时间线、预约/签到、跟进、服务、审批、任务、附件 | 单一客户全链路，不让信息散在多处 |
| 跟进记录 | 渠道、结果、客户反馈、判断、下次动作、时间 | 结构化字段 + 必要备注 |
| 预警池 | 临期、余次不足、低频、取消、投诉、体验未跟 | 每条预警生成负责人和处置状态 |

## 5.3 谈单工具（P0）

门店品牌资料：双店地址、电话、环境、品牌介绍，统一后台维护。

产品与价格：卡项、适用对象、权益、有效期、标准价；特殊价格不写入公开模板。

老师档案：显示名、专业方向、课程、照片、简介，遵循一麦统一对外口径。

会员案例：必须有授权记录，展示图隐去面部和敏感信息。

输出：手机 H5 为主，可生成客户专属链接；发布版与草稿版隔离，可撤销。

数据：浏览、模块点击、咨询意向只做辅助判断，不把访问量当成交。

## 5.4 朋友圈与小红书助手（P0/P1）

| 能力 | 第一期范围 | 控制要求 |
| --- | --- | --- |
| 个人/门店人设 | 身份、客群、城市、表达风格、专业方向 | 一麦品牌底层口径不可被个人提示词覆盖 |
| 选题库 | 案例、课堂、专业、生活方式、活动、续费/服务 | 后台维护，支持门店活动临时主题 |
| AI生成 | 朋友圈正文；小红书标题、正文、标签、轻转化 | JSON结构输出，可编辑、复制、收藏 |
| 素材 | 老师上传图片、课堂素材、门店公共素材 | 授权、可见范围、有效期、原图权限 |
| 审核 | 敏感词、医疗承诺、虚假效果、过度促销检测 | 老师确认后自行发布；系统不自动发 |
| 效果反馈 | 老师标记已使用、咨询数、到店/成交关联 | 第二期做内容—线索关联 |

## 5.5 训练计划与服务反馈（P0）

录入会员目标、训练频率、阶段周期、关注点、风险提示和建档授权。

AI只生成“训练建议草稿”，由有权限的老师确认；记录输入快照、模型、版本和确认人。

计划包含目标摘要、阶段安排、频率、训练模块、注意事项和复评节点，不输出诊断/治疗。

每次训练后可快捷记录完成情况、客户感受、调整和下次重点，逐步形成阶段报告。

高风险关键词触发停止生成/转介提示；孕产、术后、慢病、明显疼痛采用更严格人工审核。

## 5.6 任务、审批与店长管理（P0）

| 模块 | 能力 |
| --- | --- |
| 任务模板 | 新客首次响应、预约确认、体验后跟进、低频唤醒、临期沟通、训练反馈 |
| 分派与接收 | 指定负责人、关联客户、截止时间、优先级、标准动作、验收标准 |
| 过程检查 | 店长查看记录、提醒、退回整改、验收完成 |
| 特殊价格审批 | 标准价对比、申请原因、权益变化、审批意见、有效时限、成交关联 |
| 客资权限 | 暂停/恢复老师客资，记录原因、时间、操作者；不影响已有客户服务责任 |
| 异常清单 | 客户无人负责、任务逾期、审批后未成交、成交未移交、会员长期未维护 |

## 5.7 知识库与一麦问答（P1）

知识分类：品牌、产品价格、双店信息、客户接待、体验成交、会员服务、课程、教培、制度、常见异议。

答案必须显示来源文件、更新时间和适用门店；无来源时明确“未找到一麦正式口径”。

正式制度、已定产品口径优先于历史草稿；过期内容下架但保留审计版本。

知识变更走“编辑—审核—发布”，发布后才进入老师问答。

支持从答案一键生成“客户版表达”，但不能把内部制度和价格审批信息直接对外。

# 6. 数据架构与系统边界

## 6.1 数据源分工

| 数据类别 | 事实源 | 工作台处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 会员、卡项、预约、签到、合同 | KeepYoga/随心瑜云 | 只读同步或定期导入；保留外部ID和同步时间 |
| 客资、跟进、任务、审批、维护日志 | 一麦老师工作台 | 工作台主数据，可写、可审计 |
| 标准产品/价格/权益 | 一麦正式经营口径/后台 | 审核发布，工作台引用版本 |
| 老师与门店资料 | 工作台后台 + 已确认品牌资料 | 统一维护，避免个人重复填写 |
| 知识文档 | 一麦知识库正式文件 | 建立索引、版本、来源和权限 |
| AI生成结果 | 工作台AI记录 | 保存草稿、编辑版、确认版和使用状态 |

禁止双主库 KeepYoga 已经是约课、卡项、合同等核心业务事实源，工作台不能再创建一套可随意修改的同类数据。否则两边数字不一致，老师不知道该信谁。

## 6.2 核心数据实体

| 领域 | 主要实体 |
| --- | --- |
| 组织权限 | organizations、stores、users、roles、permissions、user_store_scopes、audit_logs |
| 客户经营 | leads、customers、customer_assignments、followups、appointments_snapshot、customer_tags |
| 会员服务 | member_snapshots、member_cards_snapshot、attendance_snapshot、service_records、assessments、consents |
| 任务审批 | tasks、task_templates、task_feedbacks、task_reviews、price_approval_requests、lead_pauses |
| 谈单内容 | sales_pages、products、coaches、cases、case_stages、share_links、published_versions |
| 内容生成 | personas、content_topics、prompt_templates、generation_jobs、generated_contents、favorites、assets |
| 训练计划 | coach_profiles、training_plan_jobs、training_plans、training_plan_versions |
| 知识库 | knowledge_documents、knowledge_versions、knowledge_chunks、knowledge_queries、citations |
| 集成同步 | external_mappings、sync_jobs、sync_errors、import_batches、webhook_events |

## 6.3 客户主键与去重

内部使用 customer_id；手机号标准化后生成检索键，原手机号加密存储并按权限脱敏展示。

同一手机号可关联多个卡项、预约和历史门店，但只能有一条当前客户主档。

跨店重复客资先提示合并，不静默覆盖；保留来源、原归属和合并审计。

服务老师与主教练分字段保存，不能用一个“老师”字段混掉经营责任与授课责任。

# 7. 技术架构

## 7.1 推荐技术栈

| 层级 | 推荐方案 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 终端 | 移动端 H5/PWA + 响应式管理后台 | 老师以手机为主，店长/老板兼顾电脑；首期不必先做原生小程序 |
| 前端 | Vue 3 + TypeScript + Vite | 移动端与后台可共享组件和类型 |
| 后端 | PHP 8.3+ / Laravel 12 模块化单体 | 适合快速交付、权限、队列、定时任务和后台接口 |
| 数据库 | MySQL 8.0+ utf8mb4 | 事务型主数据与审计 |
| 缓存/队列 | Redis + Laravel Queue/Horizon | AI生成、同步、图片处理、通知异步化 |
| 文件 | 私有对象存储 OSS/COS/S3 + CDN | 健康/案例图片不放Web目录 |
| AI | 统一模型适配层 + 场景编排 + 结构化输出 | 模型可替换、可审计、可限额 |
| 检索 | MVP MySQL全文；知识库阶段接向量检索 | 先控制复杂度，按规模升级 |
| 监控 | Sentry/同类错误监控 + 日志 + 队列/慢查询告警 | 故障可见、可追溯 |

## 7.2 模块化单体边界

Identity：登录、组织、门店、角色、权限、账号状态。

CRM：客资、客户、归属、跟进、成交移交。

Member Success：会员快照、服务记录、目标、预警、复评。

Work Management：任务、反馈、验收、审批、通知。

Sales Enablement：谈单页、产品、老师、案例、分享。

Content Studio：人设、主题、AI内容、素材、收藏。

Training Assistant：训练建议生成、确认、版本与分享。

Knowledge：文档、索引、检索、引用、发布。

Integration：KeepYoga导入/同步、外部ID映射、错误重试。

Analytics：事件、漏斗、角色看板、异常清单。

为什么不拆微服务 首期团队和业务规模不足以支撑微服务收益。模块化单体能保持领域边界，又避免分布式事务、服务治理、部署和排障成本。AI任务与数据同步通过队列隔离即可。

## 7.3 逻辑拓扑

老师手机 H5 / 店长后台 / 老板看板
          ↓ HTTPS API
Laravel 模块化单体（权限、客户、任务、工具、知识、分析）
          ├─ MySQL 主数据与审计
          ├─ Redis 缓存/队列/任务状态
          ├─ 对象存储（私有图片/附件）
          ├─ AI 服务商适配层
          └─ KeepYoga 只读同步/导入适配器

# 8. AI 架构与治理

## 8.1 AI 场景

| 场景 | 输入 | 输出 | 人工关口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户跟进话术 | 客户阶段、需求、历史反馈、产品口径 | 3种可编辑表达 + 下一步建议 | 老师选择并发送 |
| 朋友圈/小红书 | 人设、主题、素材、门店活动、品牌规则 | 结构化内容草稿 | 老师审核后自行发布 |
| 训练建议 | 会员目标、阶段、风险、老师专业设置 | 训练建议草稿与复评节点 | 授权老师确认 |
| 经营问答 | 用户问题、角色、知识检索结果 | 带来源答案 | 制度/价格以正式来源为准 |
| 店长复盘 | 任务、跟进、客户预警、成交结果 | 异常与次日动作摘要 | 店长确认，老板看需拍板项 |

## 8.2 编排与留痕

提示词不写死在控制器：采用“场景模板 + 一麦品牌规则 + 用户角色 + 客户/任务上下文 + 输出Schema”。

模型输出 JSON，经服务端 Schema 校验、敏感规则检查后再渲染。

每次调用记录场景、模板版本、模型、输入摘要、输出、耗时、成本、状态和确认人。

相同请求设置幂等键，生成失败不扣配额或自动返还；支持超时、重试和备用模型。

客户敏感信息最小化发送给模型；可脱敏的先脱敏，不把原始照片默认送入通用模型。

## 8.3 高风险拦截

| 风险 | 处理 |
| --- | --- |
| 医疗诊断/治疗承诺 | 阻止生成并提示转介医疗专业人员 |
| 虚假案例/效果保证 | 标记高风险，禁止进入发布状态 |
| 未经批准特殊价格 | 内容助手只能引用已发布标准价；特殊方案必须关联审批 |
| 代替老师自动发送 | 首期禁止；仅生成、复制和记录使用 |
| 知识无正式来源 | 明确回答“未找到正式口径”，不得编造 |

# 9. KeepYoga 与现有系统集成

## 9.1 首期策略

坚持只读：读取/导出会员、卡项、预约、签到和合同列表，不直接删除或修改核心业务数据。

优先采用已验证导出接口或定期归档文件；若无稳定开放 API，不把页面爬取作为唯一生产链路。

每批导入生成批次号、源文件哈希、时间范围、门店、成功/失败数和错误明细。

外部记录通过 external_source + external_id 唯一约束实现幂等更新。

工作台只对外部事实增加经营标签、任务、反馈和判断，不覆盖原系统事实字段。

## 9.2 同步频率建议

| 数据 | 建议频率 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 会员/卡项 | 每日1次；临期窗口可加密 | 客户经营分层、余额/余次、续费预警 |
| 预约/签到/取消 | 每日多次或营业前后各一次 | 今日任务、到店确认、取消/爽约处理 |
| 合同/成交 | 每日1次 | 成交移交、在籍会员接收核对 |
| 老师/课程 | 每日或配置变更后 | 授课与服务责任映射 |
| 历史经营底表 | 首次全量 + 周期校准 | 去重、历史趋势和基线 |

# 10. API 与事件设计

| 域 | 代表接口 |
| --- | --- |
| 认证 | POST /api/auth/login；GET /api/me；POST /api/auth/logout |
| 今日 | GET /api/today/tasks；GET /api/today/alerts；GET /api/today/approvals |
| 客户 | GET/POST /api/customers；GET /api/customers/{id}/timeline；POST /followups |
| 归属 | POST /api/customer-assignments；POST /pause；POST /resume |
| 任务 | POST /api/tasks；POST /api/tasks/{id}/feedback；POST /review |
| 审批 | POST /api/price-approvals；POST /approve；POST /reject |
| 谈单 | GET/PUT /api/sales-pages/{id}；POST /publish；POST /share-links |
| 内容 | POST /api/generations；GET /api/generations/{id}；POST /rewrite；POST /favorite |
| 训练 | POST /api/training-plans/generate；POST /confirm；POST /share |
| 知识 | POST /api/knowledge/query；GET /api/knowledge/documents/{id}/versions |
| 同步 | POST /api/integrations/keepyoga/imports；GET /api/sync-jobs/{id} |

所有写接口校验身份、门店范围、对象归属、字段权限、幂等键和审计。

关键领域事件：CustomerAssigned、ExperienceCompleted、FollowupOverdue、PriceApproved、DealCompleted、MemberHandoverAccepted、MemberAtRisk、TaskRejected。

事件先通过应用内事件 + 队列实现，不需要首期引入 Kafka。

# 11. 安全、隐私与合规

| 领域 | 要求 |
| --- | --- |
| 登录与会话 | 手机号/企业身份登录；高权限账号二次验证；会话可撤销 |
| 敏感字段 | 手机号、健康信息、照片加密或脱敏；按字段授权 |
| 对象存储 | 默认私有；短期签名URL；原图与展示图分离；移除EXIF |
| 授权同意 | 建档、训练建议、案例/肖像展示分别记录授权版本与撤回 |
| 审计 | 查看原图、导出、审批、改归属、暂停客资、发布知识全部留痕 |
| Web安全 | HTTPS/HSTS、CSRF、XSS转义、CSP、安全响应头、限流、依赖扫描 |
| 日志 | 不记录完整手机号、健康原文、密钥或模型服务凭证 |
| 备份 | 数据库和对象存储备份；季度恢复演练；明确数据保留与删除策略 |

# 12. 经营指标与看板

## 12.1 老师个人

今日任务完成率与超期数

首次响应及时率、有效跟进率、预约到店率

体验后24/48小时闭环率、成交率

在籍会员30天维护覆盖率、低频会员唤醒结果

训练反馈完成率、阶段复评完成率

## 12.2 店长门店

新客资分配与首次响应异常

预约—到店—体验—成交漏斗

成交未移交、客户无人负责、任务逾期

临期/余次不足/低频会员处理结果

特殊价格申请数量、通过率、成交结果与原因

老师过程反馈质量和被退回次数

## 12.3 老板双店

双店新增客资、到店、成交、续费及核心断点

高价值/高风险客户清单与责任人

店长未闭环事项和需老板拍板事项

标准价外成交、跨店协作和重大投诉异常

数据同步健康度与系统使用率

指标原则 不以“老师打开次数、AI生成次数”作为核心绩效。最终看真实经营结果和过程闭环：客户是否有人负责、动作是否完成、体验是否推进、会员是否持续到店、风险是否被处理。

# 13. MVP 分期与范围

| 阶段 | 范围 | 交付结果 | 建议周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段0：需求与原型 | 字段校准、流程、权限、KeepYoga样例数据、移动端原型 | 可点击原型 + 数据字典 + 验收用例 | 2周 |
| 阶段1：经营闭环MVP | 登录权限、今日、客户、跟进、任务、审批、只读导入、基础看板 | 老师与店长能跑通新客到会员维护 | 6-8周 |
| 阶段2：效率工具 | 谈单H5、朋友圈/小红书、训练建议草稿、素材与版本 | 可直接使用的成交/内容/服务工具 | 4-6周 |
| 阶段3：知识与增强 | 一麦知识问答、课程/活动、入场登记、经营分析增强 | 统一口径与更多运营场景 | 4-6周 |

周期按“1名产品/项目负责人 + 1名前端 + 1名后端 + 1名测试/兼职设计”估算；若一人全栈开发，应按实际产能重新排期，不能把并行周期直接套用。

## 13.1 第一阶段必须砍掉的内容

PC横屏谈单页、多套视觉模板、复杂内容效果归因。

自动对外发布、自动加客户微信、自动发送客户消息。

完整课程订单、支付、退款、发票和分销。

向外部场馆开放注册、租户套餐、计费与运营后台。

复杂向量平台和微服务拆分。

# 14. 项目组织与推进机制

| 角色 | 项目责任 |
| --- | --- |
| 项目决策人：南哥 | 确定范围、优先级、关键规则和上线标准 |
| 业务负责人：店长代表 | 校准老师真实操作、任务模板、反馈与验收 |
| 品牌审核：婷婷老师 | 品牌口径、内容模板、对外页面和老师资料审核 |
| 产品/项目经理 | 需求冻结、原型、字段、迭代、风险和验收组织 |
| 技术负责人 | 架构、数据、安全、集成、发布与故障处理 |
| 试点老师 | 真实跑流程、提交操作问题和业务缺口 |

## 14.1 推进节奏

需求基线：以本架构书为上位边界，页面字段进入 PRD 与原型，不在开发中口头漂移。

每周一次业务演示：必须用真实但脱敏的双店场景跑流程，不用静态截图汇报。

两周一个迭代：每轮必须交可操作版本、测试结果、遗留问题和下轮范围。

试点顺序：先选一个门店 + 2至3名老师跑通，再扩到双店。

上线门槛：权限、数据同步、任务闭环和审计先过，再开放AI与分享。

# 15. 验收标准

| 验收域 | 必须通过的场景 |
| --- | --- |
| 经营闭环 | 新客从分配、预约、体验、跟进、审批、成交到移交可完整追溯 |
| 会员闭环 | 会员按全部卡项正确分层，预警生成具体责任人和动作 |
| 管理闭环 | 店长下达、检查、退回、验收；暂停客资后自动分配立即生效 |
| 权限 | 老师不能看非授权敏感会员信息；授课与经营角色数据范围不同 |
| 数据 | 同一手机号去重；KeepYoga重复导入不产生重复记录；可定位同步错误 |
| AI | 生成失败可重试；输出可编辑；训练与内容高风险规则有效；所有调用可追溯 |
| 发布 | 谈单页草稿不影响发布版；链接可撤销；案例无授权不能发布 |
| 性能 | 常用移动端页面2秒内呈现首屏；长任务异步并显示真实状态 |
| 兼容 | 微信内置浏览器与主流手机宽度无横向溢出、遮挡和不可点控件 |
| 恢复 | 数据库备份可恢复；发布失败可回滚；队列积压和同步失败有告警 |

## 15.1 业务上线指标（试点30天）

| 指标 | 建议目标 |
| --- | --- |
| 新客首次响应按时率 | ≥90% |
| 体验后24小时内生成有效跟进记录 | ≥90% |
| 在跟客户拥有“负责人+下次动作+时间” | ≥95% |
| 成交后1个工作日内完成会员移交 | ≥95% |
| P0任务按时闭环率 | ≥90% |
| 临期/低频预警已处理且有结果 | ≥85% |
| 老师周活跃使用率（试点人员） | ≥80% |

以上为建议试点目标，正式绩效口径应结合当前基线校准，不能直接拿新系统初期数据扣罚老师。

# 16. 主要风险与对策

| 风险 | 表现 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 功能贪多 | 把原报告所有入口一次做完 | 先经营闭环，再效率工具，再知识与活动 |
| 双主数据 | 工作台与KeepYoga会员/卡项不一致 | 明确事实源，只读同步，外部ID与同步时间可见 |
| 老师不愿填 | 字段多、重复录入、首页只展示功能 | 自动带入数据；关键记录结构化；首页直接给今日对象 |
| 管理变打卡 | 只看完成按钮，不看客户结果 | 验收要求客户反馈、判断和下次动作 |
| AI伤害信任 | 虚构案例、医疗承诺、硬销售 | 品牌规则、风险拦截、人工确认、可追溯 |
| 权限泄露 | 健康信息、照片、成交信息过度开放 | 字段级权限、最小可见、导出与原图审计 |
| 开发口径漂移 | 边做边改，返工严重 | 架构书—PRD—原型—验收用例四层冻结 |
| 集成不稳定 | 依赖页面爬取或导出格式变化 | 同步适配层、批次校验、失败告警、人工导入兜底 |

# 17. 立项前需要南哥拍板的 8 项

| 编号 | 拍板事项 | 本架构书默认建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 首期使用终端 | 先做移动 H5/PWA + 电脑管理后台，不先做微信原生小程序 |
| 2 | 首个试点范围 | 先一个门店、2-3名老师、店长和南哥跑30天 |
| 3 | 首期主闭环 | 新客成交 + 在籍会员维护 + 任务审批，三者均为P0 |
| 4 | KeepYoga接入方式 | 首期只读导入/同步，不做核心业务写回 |
| 5 | 客户归属最终规则 | 预约按目标门店客资轮次；自然到店按首接；跨店另走协作授权 |
| 6 | 特殊价格审批层级 | 建议店长初审、南哥终审；可按折扣/权益设置阈值 |
| 7 | 训练计划输出 | 首期工作台H5查看与分享；PDF/长图放第二期 |
| 8 | 开发组织方式 | 确认自研/外包、预算、负责人和可投入试点老师 |

建议拍板顺序 先确认 1—6 项，再进入页面原型和开发报价。第 7—8 项可并行确认。不要在客户归属、审批边界和数据事实源没定时直接开工。

# 18. 下一阶段交付物清单

| 交付物 | 内容 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 产品PRD | 页面、字段、状态、流程、权限、异常、埋点 | 每项功能可对应验收用例 |
| 可点击原型 | 老师移动端、店长后台、老板看板 | 用3个真实业务场景完整演示 |
| 数据字典 | 实体、字段、枚举、事实源、敏感级别、同步规则 | 技术与业务共同签字确认 |
| 权限矩阵 | 角色×模块×动作×数据范围×敏感字段 | 用越权测试验证 |
| 接口与同步方案 | KeepYoga样例、映射、批次、幂等、错误处理 | 重复导入不重复，错误可定位 |
| AI场景规范 | 提示词结构、Schema、风险规则、人工关口 | 固定测试集通过 |
| 测试与上线方案 | 功能、权限、安全、兼容、备份、回滚 | 预发布环境演练通过 |
| 试点运行手册 | 老师操作、店长检查、反馈渠道、30天指标 | 试点人员能独立使用 |

# 附录A：原报告功能的取舍映射

| 原报告模块 | 一麦处理 | 阶段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 谈单工具 | 保留并一麦化 | P0/P1 | 产品、老师、案例、双店资料统一管理 |
| 朋友圈 | 保留 | P0 | 先生成/编辑/复制，不自动发布 |
| 小红书 | 保留 | P0/P1 | 门店与老师人设，品牌规则优先 |
| 会员情况/训练计划 | 保留并加强风险控制 | P0 | 与会员服务记录、复评衔接 |
| 入场登记 | 延后 | P2 | 主闭环稳定后接活动留资 |
| 近期课程 | 部分保留 | P2 | 可先只显示内部活动/培训，不先做支付 |
| 大会知识库 | 改为一麦知识库 | P1 | 只回答有来源的一麦正式口径 |
| 场馆超级顾问 | 改为老板/店长经营问答 | P2 | 不作为老师首期主入口 |
| SaaS租户/套餐/计费 | 删除 | 不做 | 一麦内部系统不需要 |
| 网页版横屏谈单 | 延后 | P1 | 首期优先手机H5 |

# 附录B：关键状态枚举建议

| 对象 | 建议状态 |
| --- | --- |
| 客资 | 新留资、待首次联系、已联系、已预约、已到店、体验完成、跟进中、已成交、暂缓、无效/流失 |
| 会员 | 活跃、低频、临期、余次不足、休眠、已结束待复购、流失 |
| 任务 | 待接收、进行中、待验收、已完成、已退回、已逾期、已取消 |
| 价格审批 | 草稿、待店长初审、待老板终审、已通过、已驳回、已失效、已关联成交 |
| 训练计划 | 草稿生成中、待老师确认、已确认、已分享、已更新、已撤回 |
| 内容 | 草稿、已生成、已编辑、已审核、已使用、已收藏、已作废 |
| 知识 | 草稿、待审核、已发布、已过期、已归档 |

# 附录C：文档依据与说明

输入文件：《经营助手小程序功能拆解与 PHP 重建报告》（2026-08-25）。

一麦既定经营规则：双店、老师教销一体、客户按门店轮次/首接归属、服务责任优先。

一麦管理硬机制：特殊价格审批、所属老师全流程负责、店长任务安排/过程检查/暂停客资。

现有系统边界：KeepYoga/随心瑜云作为约课、卡项、合同等核心事实源，工作台以只读分析和经营执行为主。

本架构书用于立项、范围确认、原型和开发估算。字段级PRD、页面原型、接口契约、视觉稿和测试用例需在下一阶段完成。